교회 일정 공유 캘린더

종합 기획서

교회 일정 공유 캘린더 · 종합기획서

문서 유형: 종합 기획서 (보고용)

작성일: 2026-06-16

버전: v1.0

대상: 의사결정·보고

목차

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경

교회 내 다양한 부서·팀·소그룹(예배팀, 청년부, 찬양팀, 교구, 양육반 등)이 각자 일정을 운영하고 있으나, 일정이 단체 메신저·종이 주보·구두 전달 등 분산된 채널로 공유되어 누락과 중복, 장소 충돌이 반복되고 있다. 소속에 따라 보아야 할 일정이 다른데도 모든 일정이 한데 섞여 전달되어, 정작 본인과 관련된 일정을 찾기 어렵다는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 “소속(카테고리) 기반으로 일정을 공유하는 통합 캘린더”를 자체 시스템으로 구축한다. 여러 관리자가 직접 일정을 등록하고, 사용자는 자신이 속한 카테고리의 일정만 선별하여 확인한다.

## 1.2 목적

- 분산된 교회 일정을 하나의 캘린더로 통합하여 정보 누락과 일정 충돌을 줄인다.

- 소속(팀/그룹) 기반 권한으로 “나에게 필요한 일정만” 보이도록 한다.

- 여러 관리자가 안전하게 일정을 관리할 수 있는 권한 체계를 마련한다.

- 향후 ERP(인력관리 제외)와 모바일 앱으로 확장 가능한 기반을 갖춘다.

## 1.3 목표 (성공 기준)

| 구분 | 측정 가능한 목표 |
| --- | --- |
| 도입 | 1차 오픈 후 3개월 내 주요 부서·팀의 80% 이상이 캘린더에 일정 등록 |
| 편의 | 사용자가 로그인 후 3회 이내 클릭으로 본인 소속 일정 확인 가능 |
| 정확성 | 중복·충돌 일정 등록 시 경고 제공, 장소 중복 예약 사전 감지 |
| 확장성 | ERP·모바일 확장 시 캘린더 코드 재작성 없이 모듈 추가로 대응 |

# 2. 문제 정의 및 핵심 가치

## 2.1 해결하려는 문제

- 일정 분산: 채널이 흩어져 있어 일정 확인·전달에 시간이 많이 든다.

- 정보 과잉: 관련 없는 일정까지 모두 받아 정작 필요한 일정을 놓친다.

- 권한 부재: 누구나 수정·삭제할 수 있어 일정 신뢰도가 낮다.

- 자원 충돌: 같은 시간·장소(본당, 교육관 등) 중복 예약이 잦다.

## 2.2 핵심 가치 제안

“로그인하면, 내 소속의 일정만 깔끔하게.” 사용자는 자신이 속한 카테고리의 일정만 선별해 보고, 관리자는 자신이 담당하는 카테고리에만 일정을 등록·수정한다. 권한과 소속이 곧 화면에 보이는 일정 범위를 결정한다.

# 3. 사용자 및 역할 정의

## 3.1 사용자 유형

| 역할 | 설명 | 주요 권한 |
| --- | --- | --- |
| 일반 사용자 (Member) | 교인. 본인이 속한 카테고리의 일정을 조회 | 소속 카테고리 일정 조회, 개인 일정 등록(선택), 알림 수신 |
| 카테고리 관리자 (Category Admin) | 특정 팀/그룹의 담당자(부장, 팀장 등) | 담당 카테고리의 일정 등록·수정·삭제, 구성원 관리 |
| 전체 관리자 (Admin) | 교회 행정/운영 담당자 | 전체 카테고리·사용자·권한 관리, 공지성 전체 일정 등록 |
| 최고 관리자 (Super Admin) | 시스템 책임자 | 관리자 임명, 시스템 설정, 데이터 백업·감사 로그 |

## 3.2 대표 시나리오

- 청년부 간사(카테고리 관리자): “청년부” 카테고리에 금요 모임 일정을 등록하면, 청년부에 속한 교인들의 캘린더에 자동으로 표시된다.

- 교인(일반 사용자): 로그인하면 본인이 속한 “청년부 + 찬양팀 + 전체 공지” 일정이 하나의 캘린더에 색상별로 보인다.

- 교회 행정담당(전체 관리자): 부활절 연합예배를 “전체 공지”로 등록하고, 새 소그룹 카테고리를 만들어 관리자를 지정한다.

# 4. 핵심 기능 요약

## 4.1 기능 목록

| 기능 영역 | 내용 | 단계 |
| --- | --- | --- |
| 인증/계정 | 회원가입, 로그인, 비밀번호 재설정, 프로필 관리 | 1차 |
| 캘린더 조회 | 월/주/일/목록 보기, 카테고리별 색상·필터, 일정 상세 | 1차 |
| 일정 관리 | 관리자의 일정 등록·수정·삭제, 반복 일정, 장소·첨부 | 1차 |
| 카테고리 | 카테고리(팀/그룹) 생성·수정, 구성원 배정 | 1차 |
| 권한 관리 | 역할 부여, 카테고리별 관리자 지정 화면 | 1차 |
| 알림 | 일정 등록·변경 알림(앱 내/이메일), 리마인더 | 1.5차 |
| 자원 예약 | 장소(본당·교육관 등) 중복 예약 감지 | 2차 |
| 통계/대시보드 | 카테고리별 일정 현황, 참여 현황 | 2차 |

# 5. 권한 및 카테고리 구조 (개념)

## 5.1 기본 개념

권한 체계는 두 축으로 구성된다. (1) 무엇을 할 수 있는가를 정의하는 “역할(Role)”, (2) 어디에 적용되는가를 정의하는 “카테고리 소속(Membership)”이다. 두 축의 조합으로 “이 사용자가 어떤 카테고리의 일정을, 어디까지(조회/편집) 다룰 수 있는가”가 결정된다.

## 5.2 카테고리 구조

- 카테고리는 팀/그룹 단위이며, 상·하위 구조(예: 청년부 > 청년1팀)를 가질 수 있다.

- 한 사용자는 여러 카테고리에 동시에 소속될 수 있다(다대다).

- “전체 공지”처럼 모든 사용자에게 보이는 공개 카테고리를 둔다.

- 일정은 하나 이상의 카테고리에 연결되며, 해당 카테고리 소속자에게만 노출된다.

## 5.3 가시성 규칙

| 주체 | 보이는 일정 |
| --- | --- |
| 일반 사용자 | 본인이 소속된 카테고리의 일정 + 전체 공개 일정 |
| 카테고리 관리자 | 담당 카테고리 일정(편집 가능) + 본인 소속 일정 + 전체 공개 |
| 전체 관리자 | 모든 카테고리의 모든 일정 |

# 6. 시스템 구성 개요

웹 표준 구조로, 브라우저에서 동작하는 프론트엔드(React)와 REST API 백엔드, 데이터베이스로 구성한다. 향후 모바일 앱과 ERP 모듈은 동일한 API 계층을 공유하여 확장한다.

| 계층 | 구성 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | React 기반 웹 (반응형). 추후 동일 API를 쓰는 모바일 앱 추가 |
| 백엔드 API | Node.js(NestJS) 또는 Spring Boot 기반 REST API, 인증·권한 처리 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL (관계형, 권한·카테고리 모델에 적합) |
| 공통 모듈 | 인증/권한(RBAC) 모듈을 캘린더·ERP가 공유 |

상세 아키텍처·데이터모델·API 설계는 별도 문서 「기술설계서(백엔드 개발자용)」에서 다룬다.

# 7. 확장 로드맵

| 단계 | 범위 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 공유 캘린더 (MVP) | 로그인, 카테고리, 권한 관리, 일정 등록·조회, 반응형 웹 |
| Phase 1.5 | 알림·편의 | 앱 내/이메일 알림, 반복 일정, 검색·필터 고도화 |
| Phase 2 | ERP 확장 (인력관리 제외) | 재정/회계, 자산·자원(장소·물품) 예약, 출석·통계, 문서 관리 |
| Phase 3 | 모바일 앱 | 동일 API 기반 iOS/Android 앱, 푸시 알림, 위젯 |

확장성을 위해 1차부터 인증·권한·사용자·카테고리를 “공통 모듈”로 분리해 설계한다. ERP·모바일은 이 공통 모듈 위에 기능 모듈을 추가하는 방식이므로, 캘린더 기능을 다시 작성할 필요가 없다.

# 8. 기술 스택 (요약)

| 영역 | 선택 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React + TypeScript | 생태계·인력 풀 넓고 모바일(React Native) 확장 용이 |
| 백엔드 | NestJS(Node) 또는 Spring Boot | 모듈러 구조로 ERP 확장에 적합, 사내 역량에 맞춰 택1 |
| DB | PostgreSQL | 관계·권한 모델 표현력, 안정성, 무료 |
| 인증 | JWT + Refresh Token | 웹·모바일 공통 사용, 무상태 확장 용이 |
| 인프라 | 클라우드(소규모: 단일 VM/관리형 DB) | 수백 명 규모에 적정 비용 |

두 백엔드 중 택1을 권장한다. 사내 개발자가 Java에 익숙하면 Spring Boot, JavaScript/TypeScript에 익숙하면 NestJS를 권장한다. 어느 쪽이든 프론트·DB·API 설계는 동일하게 유지된다.

# 9. 추진 일정 (개략)

| 기간 | 단계 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 기획·설계 | 요구사항 확정, 화면·데이터·API 설계, 디자인 시안 |
| M2~M3 | Phase 1 개발 | 인증·권한·카테고리·캘린더 구현, 내부 테스트 |
| M4 | 오픈 준비 | 사용자 등록·교육, 파일럿 운영, 피드백 반영 |
| M5~ | 안정화·확장 | 알림 고도화 후 Phase 2(ERP) 기획 착수 |

소규모(~수백 명) 기준의 개략 일정이며, 투입 인력과 디자인 일정에 따라 조정한다.

# 10. 기대 효과 및 리스크

## 10.1 기대 효과

- 일정 확인·전달에 드는 행정 시간 절감, 누락·충돌 감소.

- 소속 기반 노출로 정보 과잉 해소, 참여율 향상.

- 권한 체계로 일정의 신뢰도·책임 소재 명확화.

- ERP·모바일로 자연스럽게 확장 가능한 디지털 기반 확보.

## 10.2 리스크 및 대응

| 리스크 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| 고령 사용자 접근성 | 쉬운 UI, 큰 글씨 모드, 카카오/구글 간편 로그인 검토 |
| 관리자 운영 부담 | 역할 분산(카테고리 관리자), 직관적 등록 화면, 가이드 제공 |
| 개인정보 보호 | 최소 수집 원칙, 접근 권한 통제, 감사 로그, 백업 정책 |
| 확장 시 재작업 | 1차부터 공통 모듈 분리 설계로 ERP·모바일 재작성 방지 |

## 10.3 개인정보 관련 참고

교인 정보를 수집·보관하므로 개인정보 보호 법규를 준수해야 한다. 본 문서는 기술 기획 관점의 정리이며, 실제 운영 전에는 관련 법률·내부 규정 검토가 필요하다(법률 자문 권장).